|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата сдачи работы | Даниленко | Останкова | Борисов |
| 05.12.17 | Верстка страниц группы «Вакансии»:   1. Список вакансий 2. Студент - выбранная вакансия 3. Работодатель - выбранная вакансия 4. Работодатель - список практик | Создание таблиц БД  Заполнение нужных для проверки данных записей | Ознакомление с PHP, распределение обязанностей |
| 12.12.17 | Верстка страниц группы «Личный кабинет»:   1. Работодатель - ЛК – вакансии 2. Работода­тель - ЛК - персональные данные 3. Студент - личный кабинет 4. Студент - ЛК – вакансии   Студент - ЛК - выбранная вакансия | создание связей таблиц и Подключение БД | Вывод данных в личный кабинет личного кабинета |
| 19.12.17 | Верстка страниц группы «Регистрация»:   1. Регистрация - выбор роли 2. Регистрация работодателя 3. Регистрация студента 4. Изменить вакансию 5. Добавить вакансию | Реализовать функционал Авторизация  регистрация студента  Дополнительно сделана проверка при регистрации |  |
| 26.12.17 | Верстка страниц группы «Приказы»   1. Приказы – группа 2. Приказы – список 3. Работодатели – список 4. Дополнительная информация о работодателях   Функционал редактирования личного кабинета | Функционал Регистрации пользователей (база практик) | Функционал заявок  Реализовать функционал страниц группы «Вакансии»   1. Вывод вакансий 2. Поиск вакансий (по заголовку) |
| 9.01.17 | 1. Редактирование вакансий (БП) 2. Добавление вакансии (БП) | Функционал формирование приказов, данные о работодателях | Исправление ошибок, подведение итога |

НЕ реализовывается:

1. Регистрирует модератор
2. Выбор года для приказов
3. Кнопка «Отклонить» действительная в течение 6 часов