|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Даниленко | Останкова | Борисов |
| 05.12.17 | Верстка страниц группы «Вакансии»:   1. Список вакансий 2. Студент - выбранная вакансия 3. Работодатель - выбранная вакансия 4. Работодатель - список практик | Создание БД | Ознакомление с PHP, распределение обязанностей |
| 12.12.17 | Верстка страниц группы «Личный кабинет»:   1. Работодатель - ЛК – вакансии 2. Работода­тель - ЛК - персональные данные 3. Студент - личный кабинет 4. Студент - ЛК – вакансии   Студент - ЛК - выбранная вакансия | Заполнение БД данными, создание связей таблиц Подключение БД | Реализовать функционал Авторизация |
| 19.12.17 | Верстка страниц группы «Приказы»   1. Приказы – группа 2. Приказы – список   Работодатели - список | Регистрация пользователя | Реализовать функционал личного кабинета |
| 26.12.17 | Верстка страниц группы «Регистрация»:   1. Регистрация - выбор роли 2. Регистрация работодателя 3. Регистрация студента 4. Исправление ошибок. | Функционал редактирования личного кабинета | Реализовать функционал страниц группы «Вакансии» |
| 9.01.17 | Функционал заявок | Функционал формирование приказов | Исправление ошибок, подведение итога |

НЕ реализовывается:

1. Регистрирует модератор
2. Выбор года для приказов
3. Кнопка «Отклонить» действительная в течение 6 часов